永财农〔2019〕21号

关于下达2016年14号台风“莫兰蒂”灾害

水毁水利工程修复第四批县级

补助资金的通知

各有关乡镇（街道）财政所（办）：

根据县委、县政府《关于切实做好第14号“莫兰蒂”台风抗灾救灾工作的紧急通知》（永委办发〔2016〕101号）及永嘉县人民政府抄告单〔2016〕135号、〔2016〕155的要求，现将第四批县级补助资金共1001.86 万元，拨付给你们（详见附件）。该项资金从“两山”专项中列支。

前期已下达市级补助资金110万元、第一批县级补助资金92.5万元、第二批县级补助资金1000万元、第三批县级补助资金100万元至各单位。在本次资金使用中各单位对已补助项目要认

真核算，不可出现多补情况。对补助资金要严格按照《浙江省水利建设与发展专项资金管理办法（试行）》（浙财农〔2015〕37号）的有关规定专款专用，严禁截留、挪用。对弄虚作假、截留、挪用等违反国家法律法规或财经纪律的行为，除按照国家规定对项目单位和有关负责人给予相应处罚外，还将限期收回已拨付的补助资金。当地乡镇人民政府、街道办事处和辖区水管所要加强领导、管理、指导和监督，各项目实施单位要抓紧落实配套资金，加强资金管理。

附件：1.“莫兰蒂”水毁水利工程修复第四批资金各乡镇补助总表

2.“莫兰蒂”水毁水利工程修复第四批县级资金补助详表

永嘉县财政局        永嘉县水利局

2019年1月16日

永嘉县财政局办公室                2019年1月16日印发

附件1：

| “莫兰蒂”水毁水利工程修复第四批资金各乡镇补助总表 单位：万元 |
| --- |
| 乡镇（街道） | 工程总 投资 | 应补助金额 | 已补资金 | 补助资金 | 汇款帐号 |
| 桥头镇 | 191.3335 | 176.14028 | 116.8 | 59.34 | 桥头镇财政组 |
| 桥下镇 | 46.87 | 42.18 | 26.6 | 15.58 | 桥下镇财政组 |
| 岩头镇 | 349.3421 | 314.39289 | 141.4 | 172.99 | 岩头镇财政组 |
| 沙头镇 | 371.8534 | 172.93 | 106.4 | 66.53 | 沙头镇财政组 |
| 枫林镇 | 69.9 | 62.893 | 34.6 | 28.29 | 枫林镇财政组 |
| 岩坦镇 | 154.6657 | 143.07339 | 78 | 65.07 | 岩坦镇财政组 |
| 大若岩 | 641.0373 | 620.94 | 341.3 | 279.64 | 大若岩镇财政组 |
| 碧莲镇 | 91.7496 | 82.52 | 51.9 | 30.62 | 碧莲镇财政组 |
| 巽宅镇 | 495.7735 | 325.79 | 153 | 172.79 | 巽宅镇财政组 |
| 鹤盛镇 | 50.5778 | 45.5 | 25.7 | 19.8 | 鹤盛镇财政组 |
| 金溪镇 | 235.6159 | 212.01 | 120.8 | 91.21 | 金溪镇财政组 |
| 汇总 | 2698.7188 | 2198.36956 | 1196.5 | 1001.86 |  |

附件2：

| “莫兰蒂”水毁水利工程修复第四批县级资金补助详表 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 乡镇 （街道） | 受益村 | 工程类别 | 是否验收 | 工程修复完成内容及规模 | 工程总投资 | 应补助 金额 | 已补资金 | 补助资金 | 汇款 帐号 | 备注 |
| 1 | 桥头镇 | 夏园村 | 山塘整治 | 是 | 溢洪道堵塞泥土清理及放水阀门更换 | 0.566 | 0.50 | 116.80 | 59.34 | 桥头镇财政组 |  |
| 2 |  | 白沙村 | 护岸 | 是 | 修复护岸400米，拦水堰坝重建，疏浚等 | 60.1185 | 54.10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 拦水堰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 疏浚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水碓坑村疏浚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 大沸下村 | 疏浚 | 是 | 修复10处计76米护岸，疏浚河道134米 | 6.414 | 5.77 |  |  |  |  |
|  |  |  | 拦水堰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 护岸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 黄堡村 | 护岸 | 是 | 修复护岸42米 | 8.65 | 7.78 |  |  |  |  |
| 5 |  | 石埠头村 | 护岸 | 是 | 河道疏浚80米，修复护岸37米 | 2.336 | 2.10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 疏浚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 闹水坑村 | 饮用水 | 是 | 修复主管230米 | 3.008 | 2.70 |  |  |  |  |
| 7 |  | 洛溪村 | 护岸 | 是 | 河道疏浚520米，修复亲水平台108米，堰坝20米，桥护脚30米，护岸24米 | 7.539 | 6.78 |  |  |  |  |
| 8 |  | 东行村 | 护岸 | 是 | 河道疏浚25米，修复护岸27米 | 5.3 | 4.77 |  |  |  |  |
|  |  |  | 疏浚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 梨村 | 饮用水 | 是 | 抢修引水主管820米，供水主管106米 | 6.7227 | 6.05 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 拦水堰 | 是 | 修复护岸115.5米，堰坝20米 | 5.2035 | 4.68 |  |  |  |  |
|  |  |  | 护岸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 亲水平台 | 是 | 修复清水平台95米 | 9.1885 | 8.27 |  |  |  |  |
| 13 |  | 连岙村 | 拦水堰 | 是 | 修复堰坝18米 | 7.4325 | 6.68 |  |  |  |  |
| 14 |  | 溪西村 | 护岸 | 是 | 修复护岸4处共12米长 | 0.678 | 0.61 |  |  |  |  |
| 15 |  | 外岙村 | 护岸疏浚 | 是 | 修复护岸150米 | 4.5 | 4.05 |  |  |  |  |
| 16 |  | 桥头镇菇溪河堤防水毁修复工程 | 拦水堰 |  | 大沸下村段四号堰坝下游右岸堤防43余米，草皮六格；栏杆1000余米。 | 40 | 40.00 |  |  |  | 市级资金已补助40万元 |
|  |  |  | 防洪堤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 龙根村 | 疏浚 | 是 | 疏浚河道484米 | 9.8 | 8.82 |  |  |  |  |
| 18 |  | 念头村 | 护岸 | 是 | 修复护岸17.2米，堰坝13米 | 5.457 | 4.91 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 拦水堰 | 是 | 修复堰坝47米，灌溉渠道56.3米，护岸26米，清理水渠105米 | 8.4198 | 7.57 |  |  |  |  |
| 桥头镇合计 | 191.3335 | 176.14 | 116.80 | 59.34 |  |  |
| 20 | 桥下镇 | 东村 | 饮用水、堤防 | 是 | 堰坝1条，防洪堤10米，管网800米等 | 1.5 | 1.35 | 26.60 | 15.58 | 桥下镇财政组 |  |
| 21 |  | 廿四垄村 | 饮用水 | 是 | 管沟开挖回填600米，PE管DN63共600米等 | 5.39 | 4.85 |  |  |  |  |
| 22 |  | 银坑村 | 饮用水、堤防 | 是 | 蓄水池塌方清理、管网修复、防洪堤修复80米、过滤池重建 | 4.8 | 4.32 |  |  |  |  |
| 23 |  | 大头岙村 | 堤防 | 是 | 干砌块石250立方米，土石方回填264立方米等 | 4.2 | 3.78 |  |  |  |  |
| 24 |  | 京垟村 | 拦水堰 | 是 | 钢筋混凝土52立方米，混凝土54立方米，抛石100立方米等 | 7.6 | 6.84 |  |  |  |  |
| 25 |  | 桥下村 | 防洪堤、堰坝 | 是 | 混凝土116立方米，岩方基础285立方米等 | 8.5 | 7.65 |  |  |  |  |
| 26 |  | 宋岙村 | 堤防 | 是 | 浆砌块石80立方米等 | 0.98 | 0.88 |  |  |  |  |
| 27 |  | 西村 | 堤防 | 是 | 混凝土35.2立方米，浆砌块石173立方米等 | 6.1 | 5.49 |  |  |  |  |
| 28 |  | 光华村 | 防洪堤、堰坝 | 是 | 防洪堤117米，堰坝2条 | 7.8 | 7.02 |  |  |  |  |
| 桥下镇合计 | 46.87 | 42.18 | 26.60 | 15.58 |  |  |
| 29 | 岩头镇 | 岩头镇15处饮用水工程 | 饮用水 | 是 | （验收9处）修复管网及管沟开挖回填等 | 10.35 | 9.31 | 141.40 | 172.99 | 岩头镇财政组 |  |
| 30 |  | 渡头村 | 河道治理 | 是 | 修复碇步30米 | 8.5 | 7.65 |  |  |  |  |
| 31 |  | 岭外村 | 拦水堰 | 是 | 堰坝40米 | 8.5 | 7.65 |  |  |  |  |
| 32 |  | 下宅村 | 防洪堤、渠道 | 是 | 防洪堤300米，堰坝2座 | 84.4448 | 76.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 拦水堰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 岭根村 | 拦水堰 | 是 | 防洪堤冲毁520米，水渠200米，堰坝1座 | 77.2473 | 69.52 |  |  |  |  |
|  |  |  | 防洪堤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 湾里村 | 拦水堰 | 是 | 已修复老堰坝40米 | 27.55 | 24.79 |  |  |  |  |
| 35 |  | 五上村 | 拦水堰 | 是 | 已修复老堰坝40米，加固坝脚 | 28.5 | 25.65 |  |  |  |  |
| 36 |  | 五下村 | 拦水堰 | 是 | 已修复老堰坝30米 | 7.5 | 6.75 |  |  |  |  |
| 37 |  | 协岙村 | 防洪堤 | 是 | 防洪堤60米 | 25.18 | 22.66 |  |  |  |  |
| 38 |  | 岩头村牛头段 | 拦水堰 | 是 | 已修复老堰坝40米 | 25.9 | 23.31 |  |  |  |  |
| 39 |  | 岩头村双浚头段 | 拦水堰 | 是 | 老堰坝冲毁60米 | 18.1 | 16.29 |  |  |  |  |
| 40 |  | 岩头村湾里段 | 拦水堰 | 是 | 已修复老堰坝40米 | 26.07 | 23.46 |  |  |  |  |
| 41 |  | 张公平村 | 拦水堰 | 是 | 已修复老堰坝15米 | 1.5 | 1.35 |  |  |  |  |
| 岩头镇合计 | 349.3421 | 314.39 | 141.40 | 172.99 |  |  |
| 42 | 沙头镇 | 高浦村 | 山塘整治 | 是 | 已修复启闭机，涵管疏通 | 2.8 | 2.52 | 106.40 | 66.53 | 沙头镇财政组 |  |
| 43 |  | 岭垟村 | 饮用水 | 是 | 已修复拦水堰，更换引水管 | 1.2 | 1.08 |  |  |  |  |
| 44 |  | 双溪村 | 饮用水 | 是 | 已更换引水管 | 0.966 | 0.86 |  |  |  |  |
| 45 |  | 水岩村 | 饮用水 | 是 | 已更换引水管 | 1.28 | 1.15 |  |  |  |  |
| 46 |  | 东川村 | 2#拦水堰 | 是 | 堰坝修复110米 | 23.381 | 21.04 |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 1#拦水堰 | 是 | 堰坝修复120米 | 88.8882 | 79.99 |  |  |  |  |
| 48 |  | 胡头村 | 护岸 | 是 | 已修复挡墙18米，冲刷坑回填、护面修复 | 2.84 | 2.55 |  |  |  |  |
| 49 |  | 花三村 | 拦水堰 | 是 | 已修复1#坝脚冲刷坑、2#堰溢流面 | 2.9 | 2.61 |  |  |  |  |
| 50 |  | 花一村 | 拦水堰 | 是 | 已修复老堰坝50米 | 8.63 | 7.76 |  |  |  |  |
| 51 |  | 乌龙川村 | 护岸 | 是 | 已修复挡墙20米 | 3.57 | 3.21 |  |  |  |  |
| 52 |  | 廊一村 | 拦水堰 | 是 | 已修复老堰坝50米 | 7.44 | 6.69 |  |  |  |  |
| 53 |  | 渠口村石马垟 | 拦水堰 | 是 | 堰坝修复60米 | 212.9882 | 30.00 |  |  |  | 移至重点县，已补足30万，本次不补 |
| 54 |  | 渠口村 | 引水渠道 | 是 | 拦水堰应急修复、渠道疏浚 | 6.3 | 5.67 |  |  |  |  |
| 55 |  | 罗川村 | 护岸挡墙 | 是 | 已修复挡墙20米 | 8.67 | 7.80 |  |  |  |  |
| 沙头镇合计 | 371.8534 | 172.93 | 106.40 | 66.53 |  |  |
| 56 | 枫林镇 | 枫林镇6处 | 饮用水 | 是 | 水源地冲毁及管沟冲损 | 12 | 10.80 | 34.60 | 28.29 | 枫林镇财政组 |  |
| 57 |  | 湖西村 | 渠道 | 是 | 合同价 | 9.07 | 8.16 |  |  |  |  |
| 58 |  | 外垟村 | 水泵、渠道 | 是 | 水泵6台 | 4.2 | 3.78 |  |  |  |  |
| 59 |  | 垟山头村 | 渠道、水泵等 | 是 | 已完成抽水机2台，修复管理房，渠道1000米 | 11.22 | 10.09 |  |  |  |  |
| 60 |  | 狮溪村 | 管道 | 是 | 已完成管道484米 | 4.08 | 3.67 |  |  |  |  |
| 61 |  | 东升村 | 渠道 | 是 | 已完成渠道150米 | 1.87 | 1.68 |  |  |  |  |
| 62 |  | 田东村 | 渠道 | 是 | 已完成渠道354米 | 3.9 | 3.51 |  |  |  |  |
| 63 |  | 下港村 | 管道 | 是 | 已完成管道1700米 | 14.96 | 13.46 |  |  |  |  |
| 64 |  | 兆潭村 | 渠道 | 是 | 已完成渠道800米 | 8.6 | 7.74 |  |  |  |  |
| 枫林镇合计 | 69.9 | 62.89 | 34.60 | 28.29 |  |  |
| 65 | 岩坦镇 | 岩坦等3村饮用水工程 | 饮用水 | 是 | 水源地清淤、修复，引水管更换 | 9.506 | 9.50 | 78.00 | 65.07 | 岩坦镇财政组 | 政府业主项目 |
| 66 |  | 岩坦镇政府（东岙村） | 护岸 | 是 | 修复基础170米 | 5.5 | 5.50 |  |  |  | 政府业主项目 |
| 67 |  | 林坑村 | 护岸 | 是 | 修复基础30米 | 0.8 | 0.72 |  |  |  |  |
| 68 |  | 山早村 | 饮用水 | 是 | 更换损坏管道 | 0.59 | 0.53 |  |  |  |  |
| 69 |  | 下坑村 | 饮用水 | 是 | 更换引水管、村内官网 | 6.11 | 6.11 |  |  |  | 政府业主项目 |
| 70 |  |  | 河道治理 | 是 | 完成清淤8000立方米 | 18.165 | 16.34 |  |  |  |  |
| 71 |  | 叶坑等17村饮用水工程 | 饮用水 | 是 | 坑口处理及更换破损管网 | 18.56 | 18.50 |  |  |  | 政府业主项目 |
| 72 |  | 岩坦村 | 护岸 | 是 | 已完成护岸修复 | 5.25 | 4.72 |  |  |  |  |
| 73 |  | 龙园村 | 护岸 | 是 | 乌龙坑段护岸300米 | 57.4607 | 51.71 |  |  |  |  |
|  |  |  | 护岸 | 是 | 茶园坑段75米 | 9.4076 | 8.46 |  |  |  |  |
|  |  |  | 堰坝 | 是 | 茶园坑段2座堰坝 | 13.4764 | 12.13 |  |  |  |  |
| 74 |  | 白岩村张家岸自然村 | 护岸 | 是 | 已完成护岸修复 | 9.84 | 8.85 |  |  |  |  |
| 岩坦镇合计 | 154.6657 | 143.07 | 78.00 | 65.07 |  |  |
| 75 | 大若岩镇 | 大元下村黄山自然村 | 护岸 | 是 | M10浆砌块石154立方米，C25砼底板56立方米，C25砼压顶8立方米等 | 14.2714 | 12.84 | 341.30 | 279.64 | 大若岩镇财政组 |  |
| 76 |  | 上榴湾村 | 护岸 | 是 | 干砌块石挡墙177立方米，C25砼压顶6立方米砼底板31立方米等 | 8.0944 | 7.28 |  |  |  |  |
| 77 |  | 大若岩镇 政府 | 设计费 |  | 藤溪、水云等水毁工程实施方案设计费 | 8 | 8.00 |  |  |  | 政府业主项目 |
| 78 |  | 陈岙村 | 水泵 | 是 | 购置及安装水泵和附属设施、引水管清淤等 | 1.08 | 0.97 |  |  |  |  |
| 79 |  | 大元下等8村 | 饮用水 | 是 | 舟岙、水云、桐州、玉泉、大元下、黄潭、白泉、小若口8寸饮用水管网铺设等 | 20.23 | 18.20 |  |  |  |  |
| 80 |  | 大若岩镇 政府（大元下村） | 拦水堰 | 是 | 重建拦水堰1座，修复护岸467米 | 88.0623 | 88.06 |  |  |  | 政府业主项目 |
|  |  |  | 护岸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 河道淤积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 黄山自然村护岸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西坑自然村护岸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 都溪村 | 水泵 | 是 | 都溪村水毁修复工程 | 0.5 | 0.45 |  |  |  |  |
| 82 |  | 大若岩镇 政府（黄潭村） | 护岸 | 是 | 修复拦水堰2座，修复护岸20米 | 81.144 | 81.14 |  |  |  | 政府业主项目 |
|  |  |  | 拦水堰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 蒋山村 | 护岸 | 是 | 干砌块石挡墙252立方米，C25底板61立方米等 | 11.099 | 9.98 |  |  |  |  |
| 84 |  | 荆州村 | 泵站 | 是 | 铺设DN200*Pn1.6管道25米及设备 | 2.5 | 2.25 |  |  |  |  |
| 85 |  | 李茅村 | 护岸 | 是 | 干砌块石挡墙33立方米，C25埋石砼114立方米等 | 17.17 | 15.45 |  |  |  |  |
| 86 |  | 大若岩镇 政府（龙垟村） | 拦水堰 | 是 | 新建拦水堰7座，修复护岸110米 | 73.6495 | 73.64 |  |  |  | 政府业主项目 |
|  |  |  | 护岸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 上榴湾村 | 护岸 | 是 | C25砼底板60立方米，C25砼灌砌块石94立方米等 | 24.8651 | 22.37 |  |  |  |  |
|  |  |  | 拦水堰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 大若岩镇 政府（水云村） | 护岸 | 是 | 修复拦水堰4座，重建5座，修复护岸100米 | 148.3713 | 148.37 |  |  |  | 政府业主项目，市级资金已补助40万元 |
|  |  |  | 拦水堰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 河道淤积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 大若岩镇 政府（藤溪村） | 拦水堰 | 是 | 修复拦水堰3座，重建1座，修复护岸18米，修复渠道55米 | 43.0211 | 43.02 |  |  |  | 政府业主项目 |
|  |  |  | 护岸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 田垟村 | 护岸 | 是 | 砼压顶33立方米，干砌块石挡墙141立方米，砼底板52立方米等 | 9.3 | 8.37 |  |  |  |  |
| 91 |  | 桐州村 | 水泵、堰坝 | 是 | 修复拦水堰1座，引水渠闸门及引水涵洞修复及清理 | 11.96 | 10.76 |  |  |  |  |
| 92 |  | 梧涨村 | 大口井 | 是 | 修复大口井及大口井 | 11.02 | 9.91 |  |  |  |  |
| 93 |  | 小若口村 | 泵站 | 是 | 购置及安装水泵和附属设施等 | 0.95 | 0.85 |  |  |  |  |
| 94 |  | 垟坑村 | 水泵 | 是 | C25砼底板45立方米，C25混凝土埋石124立方米等 | 3.4955 | 3.14 |  |  |  |  |
| 95 |  | 钱泉村 | 拦水堰 | 是 | 干砌块石挡墙215立方米，C25护脚14立方米等 | 9.7879 | 8.80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 护岸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 舟岙村 | 护岸 | 是 | C25砼底板91立方米，C25混凝土埋石102立方米等 | 20.174 | 18.15 |  |  |  |  |
| 97 |  | 涨树岸村 | 拦水堰 | 是 | C25砼堰体25.6立方米，钢筋制安0.8吨等 | 2.1618 | 1.94 |  |  |  |  |
| 98 |  | 下榴湾村 | 护岸 | 是 | 修复栏杆86m | 7.44 | 6.60 |  |  |  |  |
| 99 |  | 白泉 | 中央坑山塘 | 是 | 砂砾石开挖70立方米，砂砾石回34立方米，C25砼堰体14.7立方米，C25砼底板17立方米等 | 6.78 | 6.10 |  |  |  |  |
| 100 |  | 双岙 | 护岸 | 是 | 护岸修复30米 | 6.02 | 5.40 |  |  |  |  |
| 101 |  | 玉泉村 | 防洪堤 | 是 | C25砼压顶6立方米，购置及安装水泵和附属设施等 | 9.89 | 8.90 |  |  |  |  |
| 大若岩合计 | 641.0373 | 620.94 | 341.30 | 279.64 |  |  |
| 102 | 碧莲镇 | 碧莲村 | 拦水堰 | 是 | 修复拦水堰约47米，护岸修复14米等 | 17.26 | 15.53 | 51.90 | 30.62 | 碧莲镇财政组 |  |
| 103 |  | 碧莲村 | 山塘整治 | 是 | 完成土方开挖32.0立方米，C25砼防渗19立方米等 | 1.4339 | 1.29 |  |  |  |  |
| 104 |  | 小巨村 | 饮用水 | 是 | DN63*PN1.6管道开挖回填2850米等 | 12.5957 | 11.33 |  |  |  |  |
| 105 |  | 新宅村 | 饮用水 | 是 | 管道修复1550米等 | 8.62 | 7.75 |  |  |  |  |
| 106 |  | 澄田村 | 拦水堰2处 | 是 | 修复拦水堰2座 | 23.92 | 21.52 |  |  |  |  |
| 107 |  | 大树垟村浅坑自然村 | 护岸 | 是 | 修复护岸55米 | 8.05 | 7.24 |  |  |  |  |
| 108 |  | 地凑村紫云坑自然村 | 护岸 | 是 | 修复拦水堰2座，修复护岸48米 | 9.94 | 8.94 |  |  |  |  |
|  |  |  | 河道淤积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拦水堰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 山坑村 | 饮用水 | 是 | 铺设管道255米 | 2.15 | 1.93 |  |  |  |  |
| 110 |  | 上村 | 饮用水 | 是 | 铺设管道185米 | 1.8 | 1.62 |  |  |  |  |
| 111 |  | 黄岗村 | 饮用水 | 是 | 铺设管道200米 | 1.02 | 0.91 |  |  |  |  |
| 112 |  | 新岙村 | 饮用水 | 是 | 土石方开挖回填50立方米，干砌石挡墙14立方米 | 0.7 | 0.63 |  |  |  |  |
| 113 |  | 茶岙村 | 拦水堰 | 是 | 修复拦水堰1座 | 0.5 | 0.45 |  |  |  |  |
| 114 |  | 汤店村 | 拦水堰 | 是 | 修复拦水堰2座，修复护岸22米 | 3.76 | 3.38 |  |  |  |  |
| 碧莲镇合计 | 91.7496 | 82.52 | 51.90 | 30.62 |  |  |
| 115 | 巽宅镇 | 麻埠村 | 拦水堰 | 是 | 混凝土31.5立方米，灌砌卵石160.26立方米 | 10.665 | 9.59 | 153.00 | 172.79 | 巽宅镇财政组 |  |
| 116 |  | 巽宅镇人民政府（麻埠村） | 防洪堤 | 是 | 混凝土32.34立方米 | 8.4659 | 8.46 |  |  |  | 政府业主项目 |
| 117 |  | 小溪村 | 拦水堰 | 否 （合同价） | 拦水堰坝2座 | 201.9668 | 50.00 |  |  |  | 移至重点县，已补足50万，本次不补 |
| 118 |  | 巽宅镇人民政府（巽一村） | 拦水堰 | 是 | 拦水堰1座 | 99.3661 | 99.02 |  |  |  | 政府业主项目 |
| 119 |  | 巽宅村 | 拦水堰 | 是 | 拦水堰1座 | 82.658 | 74.39 |  |  |  |  |
| 120 |  | 下坑口村 | 防洪堤 | 是 | 混凝土1.1立方米，灌砌卵石80.4立方米 | 2.7 | 2.43 |  |  |  |  |
| 121 |  | 木坑口村 | 拦水堰 | 是 | 混凝土70.14立方，灌砌卵石202.86立方 | 13.45 | 12.10 |  |  |  |  |
| 122 |  | 木坑口村 | 供水池 | 是 | 供水水池重建 | 3.284 | 2.95 |  |  |  |  |
| 123 |  | 石染村 | 防洪堤 | 是 | 混凝土25.52立方米，灌砌卵石169立方米 | 9.2677 | 8.34 |  |  |  |  |
|  |  |  | 拦水堰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | 上横村 | 防洪堤 | 是 | 混凝土1.17立方米，灌砌卵石82.37立方米 | 2.8 | 2.52 |  |  |  |  |
| 125 |  | 麻庄村 | 拦水堰 | 是 | 混凝土47.79立方米，灌砌卵石90立方米 | 5.8465 | 5.26 |  |  |  |  |
| 126 |  | 水头垟村 | 防洪堤 | 是 | 混凝土15.75立方米，干砌卵石58.8立方米 | 1.961 | 1.76 |  |  |  |  |
| 127 |  | 下二村 | 拦水堰 | 是 | 混凝土27.46立方米，灌砌卵石136.96立方米 | 7.4842 | 6.73 |  |  |  |  |
| 128 |  | 下一村 | 拦水堰(灌溉) | 是 | 混凝土109立方米，灌砌卵石42.88立方米 | 17.3023 | 15.57 |  |  |  | 市级资金已补助10万元 |
| 129 |  | 下一、下二村 | 拦水堰 | 是 | 混凝土104.47立方米，灌砌卵石173.3立方米 | 15.865 | 14.27 |  |  |  |  |
| 130 |  | 横彭村 | 防洪堤 | 是 | 混凝土4.2立方米，灌砌卵石84立方米 | 2.9 | 2.61 |  |  |  |  |
| 131 |  | 巽宅镇片区饮用水工程（巽宅镇人民政府） | 水管 | 是 | 混凝土32.57立方米，PE管480米 | 9.791 | 9.79 |  |  |  | 政府业主项目 |
| 巽宅镇合计 | 495.7735 | 325.79 | 153.00 | 172.79 |  |  |
| 132 | 鹤盛镇 | 黄坑村 | 防洪堤 | 是 | 长24米、高3.6米 | 5.5518 | 4.99 | 25.70 | 19.80 | 鹤盛镇财政组 |  |
| 133 |  | 岩峰村 | 饮用水 | 是 | 饮用水管道200米 | 0.5 | 0.45 |  |  |  |  |
| 134 |  | 谷山村 | 防洪堤 | 是 | 1#长30米、高1.5米；2#长6米、高3米 | 2.976 | 2.67 |  |  |  |  |
| 135 |  | 黄坑村 | 拦水堰 | 是 | 1#长3.5米、宽14米；2#长8米、宽12.5米 | 8.7 | 7.83 |  |  |  |  |
| 136 |  | 南岸山村 | 拦水堰 | 是 | 长26.5米、宽8.5米 | 8 | 7.20 |  |  |  |  |
| 137 |  | 西一村 | 渠道 | 是 | 长171.5米、拦水堰长16米*0.4米*0.8米 | 2.3 | 2.07 |  |  |  |  |
| 138 |  | 岩上村 | 防洪堤 | 是 | 长200米 | 8.5 | 7.65 |  |  |  |  |
| 139 |  | 下岙村 | 防洪堤 | 是 | 长89米、高2.8米 | 7 | 6.30 |  |  |  |  |
| 140 |  | 鹤垟村 | 拦水堰 | 是 | 长11米、上游2米、下游8米 | 2.05 | 1.84 |  |  |  |  |
| 141 |  | 鹤盛村 | 饮用水 | 是 | 拦水堰及管道修复 | 5 | 4.50 |  |  |  |  |
| 鹤盛镇合计 | 50.5778 | 45.50 | 25.70 | 19.80 |  |  |
| 142 | 金溪镇 | 济根村 | 防洪堤 | 是 | 防洪堤长150米、高7米、堰坝3条 | 26.1 | 23.49 | 120.80 | 91.21 | 金溪镇财政组 |  |
| 143 |  | 茶二村 | 堤防 | 是 | 山塘修复C25砼61立方米，浆砌块石130立方米、干砌块石21立方米，钢筋制安0.93T等；防洪堤修复长36米，干砌块石130立方米。 | 11.88 | 10.69 |  |  |  |  |
|  |  |  | 山塘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | 茶一村 | 防洪堤 | 是 | 砼79.7立方米，灌砌块石626.9立方米 | 35.255 | 31.73 |  |  |  | 市级资金已补助20万元 |
| 145 |  | 陈岙村 | 防洪堤、堰坝 | 是 | 混凝土72立方米，干砌块石120立方米等 | 7.32 | 6.58 |  |  |  |  |
| 146 |  | 富垟村 | 拦水坝 | 是 | 拦水堰坝1座重建 | 42.3742 | 38.13 |  |  |  |  |
|  |  |  | 防洪堤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | 六龙村 | 拦水堰、渠道 | 是 | 拦水堰1座，灌溉渠道等 | 63.0827 | 56.77 |  |  |  |  |
| 148 |  | 湖庄村 | 防洪堤 | 是 | 浆砌块石270立方米等 | 5.9 | 5.31 |  |  |  |  |
| 149 |  | 黄村村 | 防洪堤 | 是 | 防洪堤混凝土92立方米 | 4.3 | 3.87 |  |  |  |  |
| 150 |  | 娄川村 | 防洪堤 | 是 | 混凝土72立方米等 | 4.68 | 4.21 |  |  |  |  |
| 151 |  | 阮山村 | 防洪堤 | 是 | 混凝土2立方米，干砌块石144立方米等 | 1.7 | 1.53 |  |  |  |  |
| 152 |  | 双联村 | 防洪堤 | 是 | 干砌块石210立方米，浆砌块石30立方米 | 4.78 | 4.30 |  |  |  |  |
| 153 |  | 坦头垟 | 防洪堤 | 是 | 混凝土195立方米等 | 9.36 | 8.42 |  |  |  |  |
| 154 |  | 吴宅村 | 防洪堤 | 是 | 混凝土45立方米等 | 2.3 | 2.07 |  |  |  |  |
| 155 |  | 瓯渠村 | 堰坝 | 是 | 混凝土95立方米等 | 6.1 | 5.49 |  |  |  |  |
| 156 |  | 双进村 | 堰坝 | 是 | 混凝土38立方米等 | 2.484 | 2.23 |  |  |  |  |
| 157 |  | 朱山村 | 堰坝 | 是 | 混凝土7立方米等 | 0.4 | 0.36 |  |  |  |  |
| 158 |  | 下徐村 | 防洪堤 | 是 | 钢筋混凝土75立方米，混凝土48立方米等 | 7.6 | 6.84 |  |  |  |  |
| 金溪镇合计 | 235.6159 | 212.01 | 120.80 | 91.21 |  |  |
| 汇总 |  | 2698.7188 | 2198.37 | 1196.50 | 1001.86 |  |  |

# Text boxes

文件

永嘉县财政局

永嘉县水利局