永农〔2021〕77号

关于下达2021年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助项目实施计划的通知

各相关乡镇（街道）人民政府（办事处）：

根据《浙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（浙财农〔2021〕51号）和《永嘉县财政专项扶贫资金和项目管理实施细则》（永财农〔2019〕288号）要求，对由乡镇（街道）推荐上报的项目，经县农业农村局班子研究，确定2021年度第一批20个衔接推进乡村振兴补助项目，其中乡村建设补短板项目11个、乡村产业发展项目9个，经过中介工程概算，项目建设总投资949.04万元(其中乡村建设补短板类项目514.67万元，乡村产业发展类项目434.37万元)，公示无异议后，现下达实施计划，为确保项目计划顺利实施，现将有关事项通知如下：

一、项目实施起止时间

项目建设期限为项目立项之日起一年内完成，对个别因特殊原因不能如期竣工的项目由业主单位在到期前一个月向县农业农村局提出延期申请（延期最长不超过半年），项目完工后，项目实施单位需及时向县农业农村局提出项目竣工验收申请（填写《财政衔接推进乡村振兴补助项目竣工验收申请表》）。

二、项目实施要求

有关乡镇（街道）及时通知和督促项目实施单位保质保量如期完成。各项目实施单位要严格按照建设计划任务，认真组织开展项目实施。

三、补助资金安排

乡村建设补短板类项目补助标准：重点帮促村和原经济薄弱村补助标准按项目实际投资额的90%予以补助，单个项目财政最高补助额不超过45万元；革命老区村按项目实际投资额的70%予以补助，单个项目财政最高补助额不超过35万元。项目差额资金由各实施单位自筹。

乡村产业发展类项目补助标准：基地配套的机耕路、作业道和水电类等基础设施建设按项目实际投资额的70%予以补助；加工设备、储藏设施、产品营销、品牌建设等项目按项目实际投资额的50%予以补助。单个项目财政最高补助额不超过35万元，项目差额资金由各实施单位自筹。

四、组织验收

项目竣工后，业主单位应及时向县农业农村局申请项目验收，并提供如下材料：

1.项目验收申请单；

2.项目承包合同；

3.项目预算书；

4.项目竣工图；

5.项目结算书、计算式；

6.自筹资金到位资料。

县农业农村局对业主单位申请验收的项目分批进行实地验收，对通过验收的项目委托中介机构进行审价或审计。

五、有下列情况的，将取消其项目补助资格

1.拒不接受财政、农业农村部门或其他监督部门监督检查的；

2.因自筹资金、建设用地不落实等造成项目无法实施的；

3.擅自改变项目实施地点、内容和资金用途的；

4.项目实施单位未在规定期限内完成项目建设并提交验收申请单的，或因故无法按期完成且未在到期前一个月向县农业农村局提出延期申请的，或延期手续未能获得批准的；

5.项目验收未通过的，或接到项目审价报告后一个月内未按规定进行报账的；

6.其他不符合财政专项扶贫资金管理有关规定的。

六、下达资金补助文件

对通过验收的实施项目，项目实施单位须填写衔接资金报账申请单，并提供资金补助使用环节有效报账资料，经乡镇（街道）核实签具意见后，报县农业农村局审核，由县财政局、农业农村局联合下发项目资金补助文件。

附件：1.财政衔接推进乡村振兴补助项目竣工验收申请表

2.县财政衔接推进乡村振兴补助项目资金报账申请单

3.2021年度第一批乡村建设补短板类项目实施计划名单

4.2021年度第一批乡村产业发展类项目实施计划名单

永嘉县农业农村局

2021年10月25日

附件1

财政衔接推进乡村振兴补助项目竣工验收申请表

项目编号：

| 项目实施单位名称 | （盖章） |
| --- | --- |
| 负责人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 项目名称 |  | 坐落位置 |  |
| 项目计划文号 |  |
| 项 目 概 况 | 1.项目建设规模： 2.资金筹措情况： 3.项目建设起止时间： 4.帮扶资金使用环节： |
| 项目实施完毕，申请核查验收。 项目实施单位负责人签字（盖章）： 年 月 日 |
| 所在乡镇（街道）人民政府（办事处）审核意见 | 负责人签字（盖章）： 年 月 日 |

附件2

县财政衔接推进乡村振兴补助项目资金报账申请单

填报单位：                                          年     月     日                                  单位：万元

| 项目类别 | 项目名称 | 项目地点 | 项目期限 及进度 | 项目总概算 | 申请报账 支 出 | 项 目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 计 | 省、市财政 补助资金 | 县财政 补助资金 | 群众自筹 | 其 他 |  |  |
| 文号： 文件名称： |
| 乡镇（街道）意见： | 县扶贫开发科 意 见： | 县农业农村局分管领导 意 见： |

注：1.乡镇（街道）意见栏签具项目实施进展情况；2.附项目实施支出正式票据原件和复印件1份。

附件3

2021年度第一批乡村建设补短板类项目实施计划名单      单位：万元

| 序号 | 乡镇街道 | 项目名称 | 实施单位 | 法人代表 | 联系电话 | 建设地点 | 拟建设内容 | 总投资概算 | 村级自筹 | 财政补助控制数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北城街道 | 北城街道银场村山后自然村停车场建设工程 | 永嘉县北城街道银场村股份经济合作社 | 肖晓建 | 13758709954 | 银场村山后自然村 | ①停车场建设1070平方米，硬化厚0.18米；②驳坎长61米、高13米。 | 49.94 | 14.99 | 34.95 | 革命老区 |
| 2 | 枫林镇 | 枫林镇锦阳村垟山自然村道路建设 | 永嘉县枫林镇锦阳村股份经济合作社 | 朱益杰 | 18867703399 | 锦阳村（垟山） | ①办公楼至牛头山道路长30米、宽3.5米、厚0.2米；②醉经堂至柴湾道路新建长45米、宽3.5米、厚0.2米；③岩凹头到办公楼道路新建长465米、宽3.5米、厚0.2米；④水塘边至五广岭道路长170米、宽3米、厚0.2米。 | 42.43 | 4.24 | 38.19 | 经济薄弱 |
| 3 | 鹤盛镇 | 鹤盛镇上埠村地质拆迁户安置建房道路硬和护栏建设化工程 | 永嘉县鹤盛镇上埠村股份经济合作社 | 赵德申 | 18257739978 | 上埠村上新路 | ①上埠村地质拆迁户安置建房道路硬化长390米、宽4.5米、厚0.18米；②驳坎长40米、高3米；③排水沟长390米、宽0.5米；④长1.2米、高1米的水泥护栏墩120个。 | 49.83 | 4.98 | 44.85 | 重点帮扶村 |
| 4 | 鹤盛镇 | 鹤盛镇东皋村平龙山自然村道路建设工程 | 永嘉县鹤盛镇东皋村股份经济合作社 | 周寿秋 | 13777709022 | 东皋村平龙山自然村 | ①混凝土道路建设长230米、宽3.5米、厚0.18米；②干砌挡墙240m³、浆砌挡墙280m³。 | 49.72 | 4.97 | 44.75 | 重点帮扶村 |
| 5 | 溪下乡 | 溪下乡刘山村道路设施建设工程 | 溪下乡刘山村股份经济合作社 | 崔秀明 | 13732006252 | 溪下乡刘山村 | ①水井头至西木田道路，长420米、宽1.5米、厚0.18米；②龙头至塘口道路，长545米、宽1.5米、厚0.18米。③混凝土护栏长450米、高1.3米、厚0.2米。 | 47.80 | 4.78 | 43.02 | 重点帮扶村 |
| 6 | 溪下乡 | 溪下乡乌坑移民小区内道路硬化工程 | 溪下乡刘山村股份经济合作社 | 崔秀明 | 13732006252 | 溪下乡刘山村乌坑移民小区 | ①移民小区内道路硬化2245平方米、厚0.18米。 | 46.64 | 4.66 | 41.98 | 重点帮扶村 |
| 7 | 溪下乡 | 溪下乡黄一村护栏、路灯照明工程 | 溪下乡黄一村股份经济合作社 | 应云旭 | 15158617776 | 黄一村办公楼至黄皮寺 | ①混凝土护栏长900米、高1.5米、厚0.2米；②界岭自然村至金盾学校安装30盏太阳能路灯。 | 49.00 | 14.70 | 34.30 | 革命老区村 |
| 8 | 溪下乡 | 溪下乡溪下村西田自然村桥梁及接线工程硬化 | 永嘉县溪下乡溪下村股份经济合作社 | 金建方 | 13567724837 | 溪下村西田自然村 | ①桥梁建设长35米、宽3.5米、高15米。 | 49.82 | 14.95 | 34.87 | 革命老区村 |
| 9 | 巽宅镇 | 巽宅镇邵川村道路硬化工程 | 永嘉县巽宅镇锦川村股份经济合作社 | 郑建南 | 13566231029 | 邵川村内道路硬化 | ①邵川村庙下村脚：长147.8米、宽3-4.6米、厚0.18米；②邵川村庙下后半路：长138米、宽3.5米、厚0.18米；③文化中心后面路长63米、宽3.6-5米、厚0.18米。④建设路旁边相应三面光水渠共324米。 | 37.39 | 3.74 | 33.65 | 重点帮扶村 |
| 10 | 岩坦镇 | 岩坦镇深固村坑培山自然村道路建设工程 | 永嘉县深固坑村股份经济合作社 | 王苍海 | 13868398408 | 深固坑村培山自然村 | ①道路硬化长800米、宽3.5米、厚0.18米；②道路硬化长220米、宽2.5米、厚0.18米。 | 49.17 | 14.75 | 34.42 | 革命老区村 |
| 11 | 岩坦镇 | 岩坦镇陈龙村停车场、道路建设工程 | 永嘉县陈龙村股份经济合作社 | 叶海荣 | 13868605913 | 停车场位置：陈龙村炮田；公路：竹安平至郑上。 | ①停车场建设210㎡；②道路建设长200米、宽5米、厚0.18米；③驳坎200米、宽0.5米、高2.5米。 | 42.93 | 4.29 | 38.64 | 重点帮扶村 |
| 合计 | 11个项目 | 514.67 | 91.05 | 423.62 |  |

附件4

2021年度第一批财政乡村产业发展补助项目实施计划名单

单位：万元

| 序号 | 乡镇街道 | 项目名称 | 实施单位 | 法人代表 | 联系电话 | 建设地点 | 拟建设内容 | 总投资 概算 | 财政补助控制数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北城街道 | 温州参态农业人参引种示范基地建设工程 | 温州参态农业科技有限公司 | 叶林昆 | 18668000006 | 北城街道大亨村 | ①基地操作道建设长125米、宽2.3米、厚0.15米；②大棚建设共8400平方米；③管理房建设203平方米。 | 46.15 | 32.30 |
| 2 | 枫林镇 | 枫林镇垟山头村蔬菜大棚基地建设工程 | 永嘉县枫林镇垟山头村股份经济合作社 | 周中华 | 15857706788 | 垟山头村桥头至上沙降 | ①机耕路新建长400米，宽3.5米，厚0.18米；②新建直径3米、高3米木制避雨亭两座。 | 28.45 | 19.92 |
| 3 | 茗岙乡 | 茗岙乡茗下村油茶基地操作道硬化工程 | 永嘉县茗岙乡茗下村股份经济合作社 | 陈建新 | 13587748828 | 茗下村外垟口至马麻车脑 | ①操作道建设长840米、宽4.5米、厚0.18米。 | 49.75 | 34.83 |
| 4 | 乌牛街道 | 乌牛街道仁源村乌岩自然村茶叶基地设施建设工程 | 永嘉县乌牛街道仁源村股份经济合作社 | 蔡庆寿 吴恒荣 | 15867775559 15267707222 | 乌岩村横路头 | ①操作道建设长1550米、宽1米、厚0.12米；②边沟长1550米、宽0.2米、厚0.12米；③涵洞长6米、宽2.5米、厚0.2米、高3.3米。 | 49.19 | 34.43 |
| 5 | 乌牛街道 | 永嘉县欧丽嘉生态水果基地设施建设工程 | 永嘉县欧丽嘉生态农业发展有限公司 | 夏宝华 | 13968951666 | 乌牛街道西岙村莲峰山 | ①2300m³混凝土浇筑灌溉蓄水池一个；②操作道建设长2009.8米、宽0.8-1.2米、厚0.15米。 | 63.2 | 35 |
| 6 | 乌牛街道 | 乌牛街道仁源村岩背自然村民宿产业开发配套设施（停车场）建设工程 | 永嘉县乌牛街道仁源村股份经济合作社 | 蔡庆寿 | 15867775559 | 仁源村岩背自然村 | 1.停车场路面硬化：①长45米、宽7米、厚0.15米；②长120米、宽10米、厚0.15米；③长40米、宽17米、厚0.15米。2.周边驳坎长210米、高2.5米、平均宽度0.75米。 | 49.90 | 34.93 |
| 7 | 岩坦镇 | 岩坦镇岩龙村水稻基地操作道建设工程 | 永嘉县岩坦镇岩龙村股份经济合作社 | 季秀送 | 13777718579 | 岩龙村 | ①高山岭脚至高山龙后垅操作道建设长650米、宽0.8米、厚0.1米；②岩龙洞阶头至大麦坑操作道建设长650米、宽、0.7米、厚0.1米；③溪龙至上乎田操作道建设长650米、宽0.7米；④3.5米长、3.5米宽避雨亭一座。 | 49.93 | 34.95 |
| 8 | 岩坦镇 | 岩坦镇永安村寺后自然村茶叶基地路基建设工程 | 永嘉县岩坦镇永安村股份经济合作社 | 周志正 | 13646537369 | 永安村寺后自然村 | ①道路石方开挖长2820米、宽3.5米、高0.74米。 | 49.65 | 34.76 |
| 9 | 碧莲镇 | 碧莲镇易安居家庭农场机耕路硬化工程 | 永嘉县碧莲镇易安居家庭农场 | 邵承火 | 15356779555 | 石湖村柴口裂头山场 | ①机耕路硬化1000*3.5*0.15米。 | 48.15 | 33.70 |
| 合计 | 9个项目 | 434.37 | 294.82 |

永嘉县农业农村局办公室                 2021年10月25日印发