附件1

企业投资项目全流程分阶段审批图

# Text boxes

规划条件（5个工作日）

）

土地勘测（5个工作日）、出让地价评估（协议出让类）（5个工作日）

土地出让前出让方要完成水保、抗震、文保、地质灾害评估等前期审批手续

立项阶段（发改部门牵头共9个工作日）

公开出让

项目核准（5个工作日）+文本修改（4个工作日）或备案（1个工作日）

签订土地出让合同

并出具建设项目用地批准书（1个工作日）

工程勘察、编制初步设计文本，日照分析及交通影响评价，（20-30个自然日）

初步设计阶段（住建部门牵头共12个工作日）

供地审批阶段（国土资源部门牵头共8工作日）

初设审查（4个工作日）

用地规划许可（3个工作日）

文本修改

（5个工作日）

环评审批（5个工作日<不含公示7个工作日>）

国有土地使用证（5个工作日）

(单体建筑面积在10000平方米（含10000平方米）或总用地在10亩（含10亩）以内的工业项目)住建部门审定总平面图（5个工作日）

初设批复

（3个工作日）

施工图设计（20-35个自然日）

施工图审查（8个工作日）+施工图修改（7个工作日）+复审（3个工作日）

施工许可阶段（住建部门牵头共26个工作日）

人防、消防审查意见书，工程规划许可，施工图备案（4个工作日）

施工图备案（3个工作日）

施工用水报装，施工用电报装

（5个工作日）

白蚁防治（3个工作日）

合同备案、质监备案、开工安全条件审查、人防质监手续、施工许可证（4个工作日）

红线放样（5个工作日）

工程施工

验收发证阶段（联合验收办牵头共30个工作日）

防雷检测、消防检测、规划测量（含人防）、土地测量、地下管线测量、房屋面积测量（含人防）等（5个工作日）

建设单位整改

（10天）

受理+实质性审查

（1+3个工作日）

部门复核+《联合验收综合意见书》、相关部门验收合格法律文书（5个工作日）

+验收备案（1个工作日）

勘察验收（专项验收或联合验收）

（5个工作日）