关于《永嘉县综合交通运输发展“十四五”

规划》的起草说明

一、起草背景

为落实《中共永嘉县委关于加快建设温州北部综合交通枢纽的决定》，进一步明确全县综合交通运输“十四五”发展目标任务，依据《永嘉县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和省、市“十四五”综合交通运输规划、县级层面相关规划要求，编制《永嘉县综合交通运输发展“十四五”规划》。

二、前期研究讨论情况

2020年8月，我局完成《永嘉县综合交通运输发展“十四五”规划（初稿）》，经交通运输局班子成员讨论后，于11月17日征求各部门、功能区、镇街共78家单位意见，经第一次修改完善后形成征求意见稿，于2021年2月7日第二次征求意见并修改完善形成送审稿，于6月25日至8月5日向社会公众征求意见，未收到反馈意见。期间于6月28日邀请部门以及镇街共31家以及3位专家参与审查会议并形成报批稿。后于9月6日完成社会风险评估并报政法委备案。12月22日陈雷振副主任牵头召开“十四五”规划审查会。**部门征求意见反馈情况**，共收到意见反馈单12份，其中7份无意见，5份意见采纳情况如下：**其中采纳了2份意见。**采纳了104国道温州西过境公路永嘉段指挥部关于修改104国道温州西过境公路永嘉段十四五投资2.8亿元，温州北站高铁新城投资公司关于删去站南大道以及修改金水路完工年为2023年。**不采纳3份意见。**不采纳发改局关于核实站南大道等项目是否列入农村公路，因公路行政级别分为国道、省道、农村公路（包含县道、乡道、村道），站南大道不属于国省道，故只能列入农村公路。不采纳黄田街道关于金瓯路列入农村公路前期研究类，因金瓯路线位涉及铁路节点，建设难度极大故不采纳。不采纳关于温州北站高铁新城综合开发建设中心关于修改杭温高铁投资的意见，因上位规划，杭温高铁投资为109亿元，故不采纳该意见。

三、主要内容和框架

**（一）目标：**加快打造全国性综合交通枢纽，构建现代综合交通运输体系，紧抓新时代交通发展的重大历史机遇，加快推进交通高质量发展，为实现国民经济跨越式发展提供有力支撑。

**（二）原则：**打造更加立体多元、互联互通、高效便捷、绿色智能的现代化综合交通运输体系的综合交通运输服务体系。

**（三）实施内容：**共计61个项目，其中**铁路项目**3个（续建项目1个，新开工项目2个），**高速项目**9个（新开工4个，前期谋划5个），**国省道项目**19个（续建项目6个，新开工项目5个，前期谋划8个），**农村公路项目**21个（续建项目8个，新开工项目7个，前期谋划6个），**水运项目**3个（均为前期谋划），**通用航空项目**1个（前期谋划），**公共交通项目**2个（均为新开工），**客运枢纽站场项目**4个（均为新开工），**货运站场项目**1个（前期谋划），十四五期间总投资约220亿元。具体项目详见附表。

四、需要研究确定的重点问题

审议通过《永嘉县综合交通运输发展“十四五”规划》。

附表：永嘉县综合交通运输发展“十四五”规划建设项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **永嘉县综合交通运输发展“十四五”规划建设项目表** | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **建设性质** | **建设里程** | **技术标准** | **技术状况** | **总投资（亿元）** | **“十三五”投资 (亿元)** | **“十四五”投资(亿元)** | **开工年** | **完工年** | **备注说明** |
| **一、铁路** | | | | | | | | | | | |
| **（一）续建项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 杭温铁路一期工程永嘉段 | 续建 | 67.2 | 客运专线，速度目标值350公里/小时 | 双线 | 109.0 | 32.3 | 76.7 | 2019 | 2023 | 杭温铁路一期工程起于温州北站，途经永嘉、仙居、磐安、横店、至于义乌，接杭长高铁，全长201.4公里，总投资383亿元 |
| **（二）新开工项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 温福高铁（联络线永嘉段） | 新建 | 10.0 | 客运专线，速度目标值350公里/小时 | / | 25.0 | / | 5.0 | 2025 | 2028 | 途经浙江温州市、宁德市和福州市，线路全长约311公里，其中温州境内约106公里、杭温联络线约34公里。 |
| 2 | 轨道交通M1线（永嘉段） | 新建 | 8.8 | B型车6编组 | / | 70.0 | / | 1.0 | 2025 | 2028 | 线路起于瓯海丽岙，线路由南向北依次经过瓯海、鹿城、永嘉，止于永嘉黄田金穗路站。线路长32.5公里，均为地下线，设站23座。 |
| **小计** | |  |  |  |  | **204.0** | **32.3** | **82.7** |  |  |  |
| **二、高速公路** | | | | | | | | | | | |
| **（一）新开工项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 乐清至青田高速乐清至永嘉段工程（永嘉段） | 新建 | 34.0 | 高速 | 双向四车道 | 74.0 | / | 20.0 | 2023 | 2027 |  |
| 2 | 温州绕城高速公路北线乌牛互通及连接线工程 | 新建 | / | 高速 | / | 14.1 | / | 14.1 | 2021 | 2025 | 增设互通一处，连接线长约2.1公里 |
| 3 | 诸永高速公路延伸线增设温州北站互通工程 | 新建 | / | 高速 | / | 5.3 | / | 5.3 | 2022 | 2023 | 增设互通一处，连接线0.6公里 |
| 4 | 温岭至永嘉高速（永嘉段） | 新建 | 25.8 | 高速 | 双向四车道 | 69.7 | / | 1.0 | 2025 | 2028 |  |
| **（二）前期研究类项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 合肥至温州高速（温州段） | 新建 | 50.0 | 高速 | 双向四车道 | 110.0 | / | / | / | / |  |
| 2 | 金丽温高速永嘉段改建工程 | 新建 | 26.0 | 高速 | / | 70.0 | / | / | / | / | 新增车道 |
| 3 | 诸永高速公路永嘉段增设上塘互通工程 | 新建 | / | 高速 | / | 9.5 | / | / | / | / | 连接线长2.1公里，双向四车道一级公路 |
| 4 | 绕城高速公路黄田互通（接上瓯公路） | 新建 | / | 高速 | / | 10 | / | / | / | / | 新增全互通一座 |
| 5 | 诸永高速公路永嘉枫林互通改造工程 | 新建 | / | 高速 | / | 3.8 | / | / | / | / | 互通改造 |
| **小计** | |  |  |  |  | **366.4** | **0.0** | **40.4** |  |  |  |
| **三、普通国省道** | | | | | | | | | | | |
| **（一）续建项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭段改建工程（永嘉段） | 改建 | 9.1 | 一级 | 双向六车道 | 15.9 | 13.1 | 2.8 | 2013 | 2021 | 支线一级公路4.9公里 |
| 2 | 330国道（原S333省道）永嘉桥下至桥头段改建工程 | 改建 | 21.6 | 一级 | 双向四车道 | 19.2 | 16.1 | 3.1 | 2018 | 2022 |  |
| 3 | S211桐乡至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程 | 新建 | 31.1 | 一级/二级 | 双向四车道/二车道 | 20.9 | 13.9 | 7.0 | 2018 | 2022 | 主线一级公路5.5公里，二级公路25.5公里；连接线2.3公里 |
| 4 | S323路桥至永嘉公路张溪至岩坦段工程 | 新建 | 4.4 | 三级 | 双向二车道 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 2020 | 2022 |  |
| 5 | S325洞头至庆元公路乌牛至上塘段工程（一期） | 新建 | 3.0 | 一级 | 双向六车道 | 3.6 | 2.1 | 1.5 | 2020 | 2022 |  |
| 6 | S324温岭至常山公路永嘉大若岩至巽宅段改建工程（一期） | 新建 | 3.2 | 三级 | 双向二车道 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 2020 | 2021 |  |
| **（二）新开工项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 104国道永嘉三江至黄田段改建工程 | 改建 | 7.7 | 一级 | 双向六车道 | 19.3 | / | 19.3 | 2021 | 2024 |  |
| 2 | 104国道永嘉乌牛至三江段改建工程 | 改建 | 3.5 | 一级 | 双向六车道 | 4.0 | / | 1.0 | 2025 | 2028 |  |
| 3 | 330国道永嘉桥头林福至青田段公路工程 | 改建 | 4.2 | 一级 | 双向四车道 | 6.4 | / | 6.4 | 2022 | 2023 |  |
| 4 | 330国道鹿城藤桥至永嘉桥下段工程（永嘉段） | 新建 | 6.0 | 一级 | 双向四车道 | 6.8 | / | 2.0 | 2024 | 2027 |  |
| 5 | S325洞头至庆元公路乐清翁垟至永嘉上塘段（永嘉段） | 改建 | 15.6 | 一级 | 双向四车道 | 23.0 | / | 2.0 | 2024 | 2027 | 争取战备公路 |
| **（三）前期研究类项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 104国道永嘉瓯北段改建工程 | 改建 | 8.0 | 一级 | 双向四车道 | 16.0 | / | / | / | / |  |
| 2 | S208省道黄田段提升改造工程 | 改建 | 7.0 | 一级 | 双向六车道 | 10.0 | / | / | / | / |  |
| 3 | S211省道石染至缙云段公路工程 | 新建 | 12.0 | 二级 | 双向二车道 | 10.0 | / | / | / | / |  |
| 4 | S323省道路桥至永嘉公路岩坦经潘坑至山坑段 | 改建 | 39.1 | 二级 | 双向二车道 | 35.0 | / | / | / | / |  |
| 5 | S323省道路桥至永嘉公路张溪至台州界 | 改建 | 10.0 | 二级 | 双向二车道 | / | / | / | / | / |  |
| 6 | S324温岭至常山公路永嘉大若岩至巽宅段改建工程 | 改建 | 18.1 | 一级 | 双向四车道 | 22.8 | / | / | / | / |  |
| 7 | S324温岭至常山公路山坑至青田段改建工程 | 改建 | 28.0 | 二级 | 双向二车道 | 20.0 | / | / | / | / |  |
| 8 | S325庆元至洞头公路上塘至桥头段新建工程 | 新建 | 25.0 | 一级 | 双向四车道 | 59.0 | / | / | / | / |  |
| **小计** | |  |  |  |  | **295.4** | **46.7** | **47.0** |  |  |  |
| **四、农村公路** | | | | | | | | | | | |
| **（一）续建项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 永嘉县云岭至鹤盛公路工程 | 新建 | 12.2 | 三级 | 双向二车道 | 5.2 | 1.7 | 3.5 | 2019 | 2023 | 主线长9.8公里，支线长2.4公里 |
| 2 | 41省道南复线至杭温高铁楠溪江站通道改建工程 | 新建 | 5.6 | 一级 | 双向四车道 | 10.1 | 5.6 | 4.5 | 2020 | 2023 | 兼顾市政道路功能 |
| 3 | 珍上线黄村至水岩段改建工程（朱垟至廊下农村公路） | 新建 | 4.8 | 三级 | 双向二车道 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 2020 | 2022 |  |
| 4 | 沙头镇石埠至西垟公路沙头过境段工程 | 新建 | 3.1 | 三级 | 双向二车道 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 2020 | 2022 |  |
| 5 | 黄里线 | 新建 | 10.7 | 四级 | 双向二车道 | 0.42 | 0.02 | 0.4 | 2020 | 2021 |  |
| 6 | 水门路 | 新建 | 3.4 | 一级 | 双向四车道 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 2018 | 2021 |  |
| 7 | 都南公路 | 新建 | 2.1 | 三级 | / | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 2020 | 2021 |  |
| 8 | 温州北站交通枢纽金水路一期项目 | 新建 | 1.9 | 一级 | 双向六车道 | 9.3 | 3.0 | 6.3 | 2019 | 2023 |  |
| **（二）新开工项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 永嘉县大若岩至上塘公路工程 | 新建 | 15.1 | 一级 | 双向四车道 | 17.6 | / | 15.0 | 2022 | 2026 |  |
| 2 | 茗岙至昆阳公路工程 | 新建 | 8.0 | 二级 | 双向二车道 | 1.3 | / | 1.3 | 2023 | 2025 |  |
| 3 | 珍上线廊下至水岩段改建工程 | 改建 | 8.0 | 三级 | 双向二车道 | 0.3 | / | 0.3 | 2022 | 2022 |  |
| 4 | 江东大道（三江至枫林公路改建工程） | 改建 | 32.1 | 一级/二级 | 双向四车道 | 49.7 | / | 1.0 | 2025 | 2028 |  |
| 5 | 乌牛互通连接线七都北汊桥至电力路段工程 | 新建 | 2.6 | 一级 | 双向六车道 | 11.3 | / | 3.0 | 2024 | 2027 |  |
| 6 | 乌牛互通连接线永嘉金岙至乐清炉岙段工程（永嘉段） | 新建 | 1.3 | 一级 | 双向六车道 | 6.6 | / | 2.0 | 2024 | 2027 |  |
| 7 | 四好农村公路建设 | 新改建 | / | / | / | 5.0 | / | 5.0 | 2021 | 2025 | 路网结构、路况质量、安全防护等提升 |
| **（三）前期研究类项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 府东路过江通道 | 新建 | 2.0 | 一级 | / | 19.0 | / | / | / | / |  |
| 2 | 金水路北部快速化通道 | 新建 | 7.2 | 一级 | / | 12.0 | / | / | / | / |  |
| 3 | 碧徐线改建工程 | 改建 | 18.0 | 二级 | / | 7.8 | / | / | / | / |  |
| 4 | 白桥线改建工程 | 改建 | 16.0 | 二级 | / | 5.8 | / | / | / | / |  |
| 5 | 山黄线大岙至溪下段改建工程 | 新建 | 22.1 | 二级 | / | 8.0 | / | / | / | / |  |
| 6 | 永嘉县壬黄线改建工程 | 新建 | 11.0 | 二级 | / | 4.0 | / | / | / | / |  |
| **小计** | |  |  |  |  | **180.2** | **15.1** | **44.3** |  |  |  |
| **五、水运** | | | | | | | | | | | |
| **（一）前期研究类项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 乌牛3000-5000吨级码头建设 |  |  |  |  | 1.3 | / | / | / | / | 通过能力100万吨 |
| 2 | 500-1000吨级码头 |  |  |  |  | 1.0 | / | / | / | / | 桥下、桥头等 |
| 3 | 300-500吨级码头 |  |  |  |  | 0.2 | / | / | / | / | 三江、上塘等 |
| **小计** | |  |  |  |  | **2.5** | / | / | / | / |  |
| **六、通用航空** | | | | | | | | | | | |
| **（一）前期研究类项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 永嘉县通用航空机场项目 |  |  |  |  | 7.0 | / | / | 2024 | 2027 |  |
| **小计** | |  |  |  |  | **7.0** | / | / |  |  |  |
| **七、公共交通** | | | | | | | | | | | |
| **（一）新开工项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | BRT瓯越大桥通道建设 |  |  |  |  | 0.1 | / | 0.1 | 2022 | 2024 |  |
| 2 | BRT7号线与瓯越大桥BRT联络线建设 |  |  |  |  | 0.1 | / | 0.1 | 2023 | 2025 |  |
| **小计** | |  |  |  |  | **0.2** | **/** | **0.2** |  |  |  |
| **八、客运枢纽站场** | | | | | | | | | | | |
| **（一）新开工项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 楠溪江站综合交通枢纽 |  |  |  |  | 4.5 | / | 4.5 | 2021 | 2023 |  |
| 2 | 永嘉县客运中心 |  |  |  |  | 1.8 | / | 1.8 | 2021 | 2023 |  |
| 3 | 三江公交首末站（换乘枢纽） |  |  |  |  | 0.1 | / | 0.1 | 2023 | 2025 |  |
| 4 | 乡镇运输服务站 |  |  |  |  | 0.2 | / | 0.2 | 2021 | 2025 |  |
| **小计** | |  |  |  |  | **6.6** | / | **6.6** |  |  |  |
| **九、货运站场（物流园区）** | | | | | | | | | | | |
| **（一）前期研究类项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 配送中心项目 | 新建 |  |  |  | / | / | / |  |  | 瓯北、乌牛、枫林-岩头、巽宅-碧莲等 |
| **小计** | |  |  |  |  | / | / | / |  |  |  |
| **合计** | |  |  |  |  | **1062.2** | **94.1** | **221.2** |  |  |  |