|  |  |
| --- | --- |
| **永嘉县财政局****永嘉县水利局** | **文件** |
| 永财农〔2024〕75号 |

关于下达永嘉县2023年度第四批农村饮用水建设工程水利资金的通知

各有关单位：

为进一步保障工程建设需要，全面推进我县水利工程建设，经县水利局研究决定，现将永嘉县2023年度第四批农村饮用水建设工程水利资金共计487.63万元下达给你们（详见附件）。

该项资金是水利专项资金，必须专款专用，严禁截留和挪用。请你们要切实加强领导，明确责任，加强工程建设管理，确保工程质量，同时要切实做好自筹资金筹措，确保工程保质保量按时完成，早日发挥工程效益。

附件：1.永嘉县2023年第四批农村饮用水建设工程补助

资金表（乡镇街道）

2.永嘉县2023年第四批农村饮用水建设工程补助

资金表（其他单位）

永嘉县财政局 永嘉县水利局

 2024年4月9日

永嘉县财政局办公室 2024年4月10日印发

附件1:

永嘉县2023年第四批农村饮用水建设工程补助资金表（乡镇街道）

单位：万元

| **序号** | **建设单位** | **建设项目** | **工程建设内容** | **合同价** | **项目补助比例** | **结算价** | **已补资金** | **本次补助** | **累计补助比例** | **开户行、账户名、账号** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **合计** |  |  |  |  |  | **226.661** |  |  |  |
| **一** |  | **农村饮用水工程管护** |  |  |  |  |  | **149.781** |  |  |  |
| 1 | 三江街道办事处 | 永嘉县三江街道行禅饮水安全提升工程 | 拦水堰，管理房，围墙，大门 | 32.8112 | 90% | 29.0228 |  | 26.12 | 90% | 三江街道财政组 |  |
| 2 | 乌牛街道办事处 | 永嘉县乌牛街道项岙村抗旱应急水源工程 | 抗旱水源工程，管道 | 4.95 | 90% | 4.8771 | 1.02 | 3.36 | 90% | 乌牛街道财政组 |  |
| 3 | 桥下镇人民政府 | 永嘉县桥下镇饮用水抗旱提升工程抗旱工程（吴垟大塘坳自然村、六岙潭岩自然村） | 吴垟大塘坳自然村新建水箱，潜水泵及管道工程；六岙潭岩自然村新建厂区，管理房及管道工程 | 40.8347 | 90% | 36.7409 | 13.86 | 19.2 | 90% | 桥下镇财政组 |  |
| 4 | 桥头镇人民政府 | 永嘉县桥头镇黄坦村等5个村饮水安全提升工程 | 黄坦村：新建拦水堰坝，过滤池，管理房，不锈钢蓄水池，净水设备，管道、闸阀设备及安装 | 380.1919 | 90% |  | 226.43 | 19.601 | 65% | 桥头镇财政组 | 进度款 |
| 5 | 沙头镇人民政府 | 永嘉县沙头镇楠湖村陈住起自然村饮用水抗旱应急工程 | 大口井工程，水泵安装 | 7.479 | 90% | 7.3891 |  | 6.65 | 90% | 沙头镇财政组 |  |
| 6 | 岩头镇人民政府 | 永嘉县岩头镇深岙村（齐岙）饮水安全提升工程 | 厂区附属工程，管理房工程，供水管理工程，金属结构设备等 | 15.9876 | 90% | 14.3581 |  | 12.92 | 90% | 岩头镇财政组 |  |
| 7 | 岩头镇人民政府 | 永嘉县岩头镇山背村饮水安全提升工程 | 管理房，净水设备，管道工程 | 56.5128 | 90% | 46.1495 | 34.81 | 6.72 | 90% | 岩头镇财政组 | 含净水器 |
| 8 | 岩坦镇人民政府 | 永嘉县岩坦镇蛙蟆垄村等四村饮用水安全巩固提升工程-蛙蟆垄村 | 净水及消毒设备，管理房及围墙，管道工程 | 54.376 | 90% | 50.7234 | 27 | 18.65 | 90% | 岩坦镇财政组 | 含咨询费 |
| 9 | 鹤盛镇人民政府 | 永嘉县鹤盛镇岩上村陈日山自然村农村饮用水达标提标工程 | 厂区，管理房，管道工程，机电设备安装，金属结构设备安装 | 42.9691 | 90% | 40.626 |  | 36.56 | 90% | 鹤盛镇财政组 |  |
| **二** |  | **农业水价综合改革** |  |  |  |  |  | **76.88** |  |  |  |
| 10 | 黄田街道办事处 | 永嘉县黄田街道雅林村灌区改造工程 | 渠道工程 | 46.2514 | 90% | 30.9625 | 20 | 7.86 | 90% | 黄田街道财政组 |  |
| 11 | 鹤盛镇人民政府 | 永嘉县鹤盛镇藤家垄村抗旱应急供水工程 | 山塘坝顶平整，上有坝坡整治及坝体防渗处理，库区清理、溢洪道整治，防水涵管修复等。 | 40.65 | 90% | 33.8529 |  | 30.46 | 90% | 鹤盛镇财政组 |  |
| 12 | 乌牛街道办事处 | 永嘉县乌牛街道西岙等3村农业灌溉泵站更新改造工程 | 西岙村泵站1座，洪岳村泵站2座，上三房村泵站1座及其相关配套设施 | 37.0957 | 90% | 32.3206 | 17.77 | 11.3 | 90% | 乌牛街道财政组 |  |
| 13 | 桥头镇人民政府 | 永嘉县桥头镇农业灌溉改造工程 | 农田灌溉水利工程提升改造 | 18.63 | 90% | / |  | 7 | 38% | 桥头镇财政组 | 进度款 |
| 14 | 鹤盛镇人民政府 | 永嘉县鹤盛镇农业灌溉改造工程 | 农田灌溉水利工程提升改造 | 28.9052 | 90% | / |  | 11.26 | 39% | 鹤盛镇财政组 | 进度款 |
| 15 | 云岭乡人民政府 | 永嘉县云岭乡农业灌溉改造工程 | 农田灌溉水利工程提升改造 | 22.753 | 90% | / |  | 9 | 40% | 云岭乡财政组 | 进度款 |

附件2:

永嘉县2023年第四批农村饮用水建设工程补助资金表（其他单位）

单位：万元

| **序号** | **建设****单位** | **建设项目** | **工程建设内容** | **合同价** | **项目补助比例** | **结算价** | **已补资金** | **本次补助** | **累计补助比例** | **开户行、账户名、账号** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **合计** |  |  |  |  |  | **260.969** |  |  |  |
| **一** |  | **农村饮用水工程管护** |  |  |  |  |  | **151.769** |  |  |  |
| 1 | 永嘉县水利局 | 政府采购PE管网 | PE管材及配件 | / | 100% | 296.1698 | 144.3991  | 151.769 | 100% | 县水利局掌握使用 | 奥博（138.69万） 广东联塑（13.079万） |
| **二** |  | **农业水价综合改革** |  |  |  |  |  | **109.2** |  |  |  |
| 2 | 永嘉县水利局 | 永嘉县农业水价改革五个一百汇报片制作 | 五个一百汇报片制作 | 1.95 | 100% | 1.95 |  | 1.95 | 100% | 县水利局掌握使用 |  |
| 3 | 永嘉县水利局 | 永嘉县2023年农业水价综合改革技术服务 | 农业水价综合改革技术咨询服务 | 18 | 100% | 18 |  | 18 | 100% | 县水利局掌握使用 |  |
| 4 | 永嘉县水利局 | 2023年永嘉县农田灌溉有效利用系数测算分析编制 | 系数测算分析编制 | 8 | 100% | 8 |  | 8 | 100% | 县水利局掌握使用 |  |
| 5 | 永嘉县水利局 | 永嘉县农田灌溉发展规划编制项目 | 农田水利灌溉发展规划 | 80 | 100% | 80 |  | 80 | 100% | 县水利局掌握使用 |  |
| 6 | 永嘉县水利局 | 2023年永嘉县农业水价改革宣传广告物料制作 | 广告牌，宣传栏等 | 1.2551 | 100% | 1.2551 |  | 1.25 | 100% | 县水利局掌握使用 |  |